## Slide 1: Projet HomeSkolar

## Slide 2: Sommaire
Introduction
Spécifications fonctionnelles
Spécifications techniques
Planning prévisionnel
Propositions d’évolutions

## Slide 3: Présentation
L’association HomeSkolar nous a chargé de réaliser son site web dans le but de mettre en relation des élèves ayant besoin d’un soutien scolaire avec des tuteurs bénévoles.
Il nous est demandé de réaliser un site dynamique qui puisse répondre aux besoins de chacun des futurs utilisateurs de ce site.
Plusieurs fonctionnalités ont été précisement demandées ; les connaissances techniques de l’équipe chargée du projet ainsi que la veille technologique effectuée permettront de répondre à chacune de ces demandes.

## Slide 4: Spécifications fonctionnelles
Fonctionnalités à développer
Authentification
Système de notes / tâches partagées
Messagerie
Agenda

## Slide 5: Spécifications techniques
Python et Django : ce langage de programmation associé à ce Framework nous permettront de développer un site dynamique et fonctionnel rapidement.
API Google : Ces services Google nous ont semblé une bonne alternative pour proposer à notre client les fonctionnalités demandées à moindre coût.
SQLite : une base de donnée légère et dimensionnée pour ce genre de projet.

## Slide 6: Planning Prévisionnel
Sprint 1
Authentification
Sprint 2
Bloc notes
Sprint 3
Messagerie
Sprint 4
Agenda
Nous vous proposons de découper ce projet en 4 phases principales / Sprint, d’une semaine chacune.
Chaque sprint sera consacré au développement d’une fonctionnalité, et fera l’objet chaque fin de semaine d’une réunion review avec le client pour s’assurer de sa satisfaction au fur et à mesure de l’avancement du projet.

## Slide 7: Propositions d’évolutions
Service de messagerie instantanée: Ce service pourrait simplifier encore les échanges entre élèves et tuteurs.
Visioconférence: Les RDV entre élèves et tuteurs pourraient se faire en ligne ce qui permettrait aux élèves de ne pas limiter l’aide qu’on leur apporte à leur seul périmètre géographique.
Création d’une application mobile: Celle-ci permettrait à chacun d’avoir accès aux même fonctionnalités que le site web partout avec eux, sur smartphone.

## Slide 8: Aller plus loin
Lien vers le Product Backlog